2018.11月:组建核心团队和合作模式,确定产品定位和产品需求:

* 11.10前核心团队沟通三次,确定合作模式和分工;
* 11.13前确定产品定位;
* 11.19前完成第一版界面原型,完成主要技术点研究
* 11.23前确定下一阶段任务的细化安排
* 11.28前完成产品需求的细化，去除暂时无法完成的功能

2018.12月:产品的需求细化、产品设计细化；完善产品原型细节；攻克技术难点；进入开发阶段

* 12.2前完成产品界面原型的确认，交付前端开发
* 12.5前完成项目模块分解，确认开发任务，及细节，正式开始开发工作
* 12.25前进行迭代开发，同时开展测试工作