项目章程

* **项目名称**

游迹APP

* **项目经理**

刘恒韧

* **项目背景**

现如今的人们随着生活水平的提高，对生活有了更高质量的需求，人们会在节假日选择出门旅游，但通过传统的旅游出行APP，用户得不到真正良好的体验，从商家得到的景点照片不够具有客观性，往往经过渲染，常常出现“原以为是世外桃源，其实是家里菜园”的情况。所以打造一个准确即时的平台

* **项目目标**

建设一个帮助游客之间互相分享旅游信息的社区平台，帮助游客了解到最真实，最即时的景点信息。给用户更加良好的旅游体验。

* **项目范围**
  + 游客支持：发表自己所在城市的景点信息，与社区里的驴友分享旅游趣事
* **进度**

2018.11月:组建核心团队和合作模式,确定产品定位和产品需求:

* 11.10前核心团队沟通三次,确定合作模式和分工;
* 11.13前确定产品定位;
* 11.19前完成第一版界面原型,完成主要技术点研究
* 11.23前确定下一阶段任务的细化安排
* 11.28前完成产品需求的细化，去除暂时无法完成的功能

2018.12月:产品的需求细化、产品设计细化；完善产品原型细节；攻克技术难点；进入开发阶段

* 12.2前完成产品界面原型的确认，交付前端开发
* 12.5前完成项目模块分解，确认开发任务，及细节，正式开始开发工作
* 12.25前进行迭代开发，同时开展测试工作
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、人力资源计划、沟通计划、主要变更记录、验收报告；
* **签字**