项目章程

* **项目名称**

游迹APP

* **项目经理**

王晓意

* **项目背景**

目前经济发展迅速，更多人在节假日想要出去游玩，同时在当前的APP市场并没有饱和，还需要更多方便简洁的旅游APP。该产品适用所有人群，同时结合了当前市场上的旅游APP的优点，配合了人们对旅游更多的需求。

* **项目目标**

开发一款可以承包个人旅游中所有事务的APP。

* **项目范围**
  + 商家支持：各类商家的基本运营。
  + 群众数据：人们对旅游地的描述。
  + 公共功能：广告，旅游地的推荐，发表言论
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、旅游地评级、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 3.5前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 3.10前确定产品定位；
  + 3.15前完成第一版界面原型；
  + 3.20前确定第一版产品范围；
  + 3.25前完成主要技术点研究；
  + 3.30前确定下一阶段任务的细化安排；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**